**如东县栟兴建设发展有限公司**

**询**

**价**

**采**

**购**

**文**

**件**

**采购项目名称： 如东县栟茶古镇电力管道改造设计项目**

**采购单位名称： 如东县栟兴建设发展有限公司**

**政府采购方式: 询价采购**

 二〇一九年七月十八日

**采 购 文 件 目 录**

第一部分 询价采购公告…………………………………………2

第二部分 采购项目要求…………………………………………3

第三部分 投标须知 …………………………………………… 4

第四部分 投标文件格式 …………………………………………9

第五部分 附件 …………………………………………… 10

**第一部分 询价采购公告**

有关供应商：

 如东县栟兴建设发展有限公司按规定以询价方式采购以下项目：

1.采购人：如东县栟兴建设发展有限公司

2.采购项目名称: 如东县栟茶古镇电力管道改造设计项目

3.项目规模及要求：工程总造价约675万元，详见采购文件“第二部分 采购项目要求”。

**4.** 项目地点：如东县栟茶古镇。

**5.** 供应商资格要求：（必须同时符合以下条件）

**（1）投标人资质条件: 具有独立法人资格且具有建设行政主管部门颁发的电力行业（送电工程、变电工程）专业设计丙级及以上资质或工程设计综合甲级资质；**

**（2）项目设计负责人资格条件: 具有建筑电气专业或电力工程专业中级及以上职称。**

**（3）投标供应商自2015年1月1日以来承担过类似本项目设计的业绩；**

（4）企业信誉要求: 企业未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态、没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

（5）本项目不接受联合体投标。

6.**本项目采用资格后审，取消报名环节，询价采购文件等请在东和集团-“新闻中心”-“公示公告”栏目内该工程的采购公告的附件中下载。**

7.本工程资料费200元/套，开标时由招标机构收取，无论中标与否，不予退还。

8.供应商投标截止时间：**2019年7月25日上午9时30分。**

9.递交投标文件、递交投标保证金的地点：江苏东和投资集团有限公司209会议室。

10.**投标人必须到现场进行实地勘察，了解工程详细概况，成交供应商进场后不得以不了解现场为由提出增加费用的要求。**

11.采购人：如东县栟兴建设发展有限公司

项目联系人：孙睿 联系方式：17798852326；

招标代理联系人：张家劲 联系方式：15906291850；

**第二部分 采购项目要求**

1.如东县栟茶古镇电力管道改造设计项目，投标人**必须**到现场进行实地勘察，了解工程详细情况，成交供应商进场后不得以不了解现场为由提出增加费用的要求。

**2.设计范围：**

**供电线路改造的范围：栟茶镇东市街、中市街、西市街旧有供电线路改建。具体要求如下：**

**（1）完成范围内现有供电明线杆、线缆的入地改造；**

**（2）不影响改造区周边原有未拆迁范围住户的用电需求，在保证其使用的情况下进行线路改造工作；**

**（3）在原容量下进行适当增容，以满足改造能需求的用电需要；可考虑预留环网箱等措施，以方便接入；**

**（4）因改造区巷道窄小，线路改造时，同步进行上下水、弱电等施工，设计时应考虑同步施工的利影响，比如电缆管线的摆布等因满足相应规范；**

**（5）要求充分勘探现场，满足现场实际需求，便利施工及使用。**

**（6）具体问题：上述“设计范围”只是概要，具体而详细的要求根据现场勘察明确。（请所有投标人务必注意此点要求）**

3.设计成果：成交供应商应提供的设计成果包括：图纸8套及电子版。

**4. 投标报价范围：**投标人的投标报价，应包含本询价文件所要求投标人完成如东县栟茶古镇电力管道改造设计项目、有关技术服务的服务费以及应由投标人支付的规费及税金等一切费用。投标人应根据招标文件的要求，结合工程实际情况，提出合理的投标报价。

询价文件的修改将构成采购文件的一部分，对投标人具有约束力。

**5.工程设计要求**

(1) 设计质量要求：符合国家技术规范、标准及规程要求。

(2)总的要求：满足采购人的要求。

**6.工程项目设计质量及时间要求：**

如东县栟茶古镇电力管道改造设计项目由成交供应商组织实施，质量要求达到国家、省有关设计质量标准。如涉及到安全或质量问题由成交供应商全权负责。 **设计好的图纸须经相关供电部门审核，相关审核手续须由中标单位自行办理，费用自理。**

**7.本项目中标单位设计成果归采购人所有。**

8.设计周期要求：合同签订后20个日历天内完成设计成果（采购设计范围）。

9.付款条件：**设计单位提交相应份数合格的施工图纸并经供电部门审核通过且工程招标后支付设计费的30%，施工结束验收合格且送电后支付至设计费的60%，余款待施工质保期满后付清。（以上付款均无息）**

**第三部分 投标须知**

**一 .说明**

1.本采购文件中所称的“采购人”为如东县栟兴建设发展有限公司，“投标人”为本项目的供应商，“询价小组”为本项目评标组织，“成交供应商”为本项目的中标供应商。

2.本采购文件仅适用于本次询价采购，解释权归采购方所有。

3.投标人不得在成交后将成交项目转包（或分包）给其它企业或自然人。

**二.投标人资格要求**

1.投标人必须同时符合以下条件：

**（1）投标人资质条件: 具有独立法人资格且具有建设行政主管部门颁发的电力行业（送电工程、变电工程）专业设计丙级及以上资质或工程设计综合甲级资质；**

**（2）项目设计负责人资格条件: 具有建筑电气专业或电力工程专业中级及以上职称。**

**（3）投标供应商自2015年1月1日以来承担过类似本项目设计的业绩；**

（4）企业信誉要求: 企业未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态、没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

（5）本项目不接受联合体投标。

**三.询价采购程序及成交原则**

1.投标人法定代表人或法定代表授权委托人在投标截止时间前到采购方指定地点签到并递交投标文件、投标保证金，参加本项目的投标报价。

2.询价小组根据采购文件要求对投标人进行资格性审查，审查主要内容包括：

（1）投标文件数量及密封、标记情况；

（2）投标保证金交纳情况；

（3）投标人及有关证明资料的完整性、真实性。资格性审查未通过的投标人作无效投标处理。

3.询价小组对投标人进行符合性审查，审查主要内容包括：

（1）投标文件的有效性和完整性；

（2）投标人和投标文件是否对采购文件作出实质性响应。符合性审查未通过的投标人作无效投标处理。

4.询价小组宣布合格投标人名单。合格投标人对投标项目作出的报价为有效投标报价。

**5.询价小组根据《政府采购法》规定的符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，从合格投标人中确定成交供应商。**

6.成交供应商经公示无异议后，采购人向成交供应商签发《中标通知书》。

7.成交供应商按照《中标通知书》的规定与采购人签订采购合同。

**四.无效投标及废标情形**

1.符合下列情形之一者，投标人投标无效：

（1）投标人未按本采购文件要求提供投标文件，或投标文件未按要求密封、标记的；

（2）投标人资格证明文件不符合本采购文件要求的；

（3）投标文件未按本采购文件规定的格式制作的；

（4）投标文件未按本采购文件要求盖章及签署的；

（5）投标人提供虚假、伪造、过期资料的；

（6）报价资料漏项、非打印字迹模糊，无法辩认的；

（7）投标文件提出了不能满足本采购文件要求或采购人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

（8）报价资料中有两个或两个以上报价的；

（9）投标人未按本采购文件要求携带相关投标资料的备查原件到投标现场的；

（10）没有按规定缴纳投标保证金的；

（11）投标文件未对采购文件作出实质性响应的；

（12）投标文件违反法律、法规要求，或本采购文件中另有规定为无效投标情形的；

（13）不同投标人委托同一自然人进行投标的；

（14）投标文件资料不全或内容偏离本采购文件规定，询价小组认为未对采购文件作出实质性响应的；

2.符合下列情形之一者，本采购项目废标：

（1）经询价小组资格性和符合性审查，合格投标人不足三家的；

（2）所有合格投标人的报价均超过采购单位控制价的（本项目招标控制价为**30万元**）；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

**五.报价要求**

1.投标人法定代表人或法定代表授权委托人必须按时到采购方指定地点提交投标保证金和投标文件。投标人法定代表授权委托人在询价过程中签署的文件、资料均作为投标文件的组成部分，具有法律效力。

2.投标文件和投标人法定代表人或法定代表授权委托人签署的文件、资料的有效期为40个日历日。

3.**投标报价包括本采购文件要求的全部内容，且为最终报价。**

4.本项目为一个完整标的，询价小组不接受有选择性、不完整或不正确的报价。

5.报价应包括完成本项目的所有料、工、税、费等全部费用。

6.报价应电脑打印不得涂改（涂改无效）。询价小组有权将未按规定填写的报价单视为无效报价单。

**六.投标要求**

1.投标文件：投标人必须按照本采购文件要求制作投标文件，投标文件内容见“第四部分 投标文件格式”。

2. 投标保证金：本工程投标保证金一律以**现金方式缴纳**，其他方式无效。**本工程的**投标保证金金额为 **陆仟**元整，投标人必须将投标保证金带至开标现场，并在开标前提交【在递交投标文件的同时，投标保证金应随同单独提交】。

 未成交供应商的投标保证金在评标结束后全部退还（无息），成交供应商的投标保证金在合同签订并生效后**转为履约保证金。**

3.投标截止时间：**2019年7月25日上午9时30分。**

 投标文件递交及投标保证金缴纳截止时间:**2019年7月25日上午9时30分。**

**4.投标文件及投标保证金递交地点：**江苏东和投资集团有限公司209会议室。

5.投标文件和投标保证金必须由投标人法定代表人或法定代表授权委托人递交。

**七. 验收及付款方式**

1.验收：本项目结束后由采购人按规定组织验收，验收合格后签发验收单。如供需双方在合同有效期内对本项目质量问题发生争议，以有权鉴定部门出具的鉴定结果为准。

**2.付款：**

**设计单位提交相应份数合格的施工图纸并经供电部门审核通过且工程招标后支付设计费的30%，施工结束验收合格且送电后支付至设计费的60%，余款待施工质保期满后付清。（以上付款均无息）**

**八.其它说明**

1.无论本次询价采购的过程和结果如何，投标人自行承担所有与本次采购有关的全部费用。

**2.成交供应商签订合同前须自动将投标保证金转为履约保证金，履约保证金在工程完工验收合格一个月内全额无息退还。**

**3.成交供应商应根据国家、省、市、工程所在地政府及相关部门的规定缴纳有关费用，该费用已包含在报价中，采购人不另行给付，费用缴纳的标准成交供应商可向有关部门查询。**

4.投标人如对本采购文件中的需求有疑问或不明之处，可与采购人联系，采购人对采购项目需求有解释权。

5.投标人或中标供应商有下列情形之一的，其投标保证金不予退还并按本采购文件及《政府采购法》等相关法律法规给予处罚：①在采购过程中，投标人有违法违规行为的；②投标人在投标有效期内撤回投标的；③中标供应商放弃中标资格的；④中标供应商不按规定签定合同的；⑤投标人或中标供应商有其他违反本采购文件及《政府采购法》等相关法律法规的行为的。

6.采购方不解释落标原因，不退还投标文件。

**7.不论因何种原因，采购人对所有投标供应商不支付任何经济补偿。**

**8.中标单位务必在中标后设计前需详细勘察现场，摸准情况。**

**第四部分 投标文件格式**

**一.投标文件的数量、制作及密封**

投标文件数量、制作及密封：**①商务标:正本、副本各贰份。正本与副本分别用档案袋密封，也可统一密封在一个档案袋中**，密封后封口骑缝处加盖投标人公章，同时封面上须注明采购项目名称、投标人全称及“正本”或“副本”字样。

\*1.法定代表人身份证明书（格式见附件一）、法定代表人第二代身份证复印件。

\*2.法定代表人授权委托书（格式见附件二）、**授权委托人（即经办人）第二代**复印件**（投标人必须携带第二代身份证原件到投标现场备查）**（法定代表人本人来投标的不需要提供授权委托书）。

\*3. 企业法人营业执照副本复印件**（原件带至投标现场备查）**。

\*4.企业资质证书复印件**（原件带至投标现场备查）。**

\*5.项目设计负责人的证书复印件**（原件带至投标现场备查）。**

\*6.投标经办人身份证及由社保部门出具的本单位2019年1月份以来为其缴纳的养老保险交费清单复印件**（原件带至投标现场备查）**

\*7.项目设计负责人身份证及由社保部门出具的本单位2019年1月份以来为其缴纳的养老保险交费清单复印件**（原件带至投标现场备查）**

**\*8.投标供应商须提供自2015年1月1日以来承担过类似本项目设计的业绩合同复印件；（原件带至投标现场备查）**

\*9. 投标函（附件三）

10.投标人认为有必要提供的其它资料

**第五部分 附 件**

附件一：法定代表人身份证明书；

附件二：法定代表人授权委托书；

附件三：投标函；

**附件一：**

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性别： 年龄：

职务： 系： (投标单位名称)

 的法定代表人。

特此证明

投标单位(加盖公章)：

日 期： 年 月 日

**附件二：**

**法 定 代 表 人 授 权 委 托 书**

致： （采购人）

 本授权书声明：

我（姓名） ，系（投标人全称） 的法定代表人，现授权（姓名） 为我公司的授权委托人，以我公司的名义参加 项目的投标，全权代表我公司处理本次招投标的一切事宜。

授权委托人在本项目采购过程中所签署的一切文件、承诺和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转委权。

授权委托人情况：

姓名： 职务：

身份证号码：

联系电话： 传真：

单位名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

 日期： 年 月 日

附授权委托人身份证复印件；

**附件三：**
 投 标 函

致： （采购人）

根据贵方如东县栟茶古镇电力管道改造设计项目采购文件要求，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据本采购文件的规定，经考察现场和研究采购文件后，**我方针对本项目的设计费投标报价为 万元**，按采购文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

2、我方已详细审核并确认全部采购文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我单位金额为人民币 元的投标保证金已按采购文件要求带至开标现场。

4、中标后，在签订合同前，我方自愿将投标保证金转为履约保证金押存在采购人处。

5、除非另外达成协议并生效，贵方的招标文件、中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人（盖法人章）：

法定代表人（签字或盖章）：

项目设计负责人（签字）：

日期： 年 月 日