如东绿丰园林绿化有限公司

招

标

文

件

项 目 名  称：   2020年如东县县城外环路两侧林带养护工程

招标人名称：     如东绿丰园林绿化有限公司

二〇二〇年一月

招 标 文 件 目 录

第一章  招标公告	3

第二章  项目要求	5

第三章  投标须知	7

第四章  投标文件格式	12

- 招标公告

如东绿丰园林绿化有限公司拟委托一家单位作为2020年如东县县城外环路两侧林带养护工程单位：

- 招标人：如东绿丰园林绿化有限公司

二、项目名称：2020年如东县县城外环路两侧林带养护工程

三、招标范围：养护范围包括掘港镇的港南、宾东、六总、五总、余荡、十里墩、虹桥、陈高村的外环路两侧和北场村的外环路两侧林带区域，苴镇的刘埠、金凤、凤阳村、虹元村、江庄村和肖桥村外环路两侧林带区域、推广中心，总面积2868亩。绿化养护除草面积约1800亩。

四、投标人资格要求（必须同时符合以下条件）：

（1）投标人须具备独立法人资格及有效的营业执照且经营范围含有园林绿化

（2）拟选派项目负责人资质等级：项目负责人资格条件（满足所列条件之一的即可）: ①获得国家级园林绿化及相关专业中级及以上职称的技术人员；②具有中专以上（含中专）学历、获得园林绿化及相关专业初级职称3年以上的技术人员；③获得园林绿化及相关专业初级职称且从事园林绿化工作8年以上的技术人员。

且必须满足下列条件：

1.项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

2.项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

五、投标截止时间：2020年1月16日下午2时30分。

六、递交投标文件、递交投标保证金的地点：江苏东和投资集团有限公司307室（如东县通海路 3 号）

七、本次招标联系事项

招标人：如东绿丰园林绿化有限公司

招标联系人：杨阳    联系电话：0513-69913061

- 第二章  项目要求

一、养护周期:2020年 2月 1 日至2021年1月  31 日

- 付款方式：养护费用根据考核情况每季度支付一次，（每季度养护费用为：年养护费用/4）季度考核合格付季度费用的 80%，余款在养护期结束且验收合格后一次性付清。（扣除考核罚款金额）

- 考核与管理

1、乙方应认真按照园林绿化行业的标准、规范、本合同的要求以及甲方代表人依据本合同发出的指令进行养护，随时接受甲方的检查和考核，为检查、考核提供便利条件。

2、甲方可按照合同约定的时间、标准进行随机检查和定期考核，发现养护质量达不到约定标准的部分，甲方可要求乙方采取补种、更换、重做、修复等一切补救措施，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担由于采取补救措施而产生的一切费用。

3、检查和考核的时间、标准、奖惩措施，双方约定如下：

3.1应符合《江苏省城市园林绿化植物养护技术规定（试行）》、江苏省地方标准《园林绿化养护管理规范（征求意见稿）》要求。具体养护内容如下：

树木长势：总体生长态势良好，舒展；无枯、死株，无倒、斜株，无大面积毁伤；因台风等灾害天气造成树木倒伏时，应在24小时内及时扶正支撑。

苗木修剪：根据树木习性及时修剪剥芽除萌孽，修剪符合要求，清理及时、到位，树木通风透光良好；球类修剪平滑、光洁，定型整齐。

林地除草、松土：林带内及时松土除草去杂树等，保持土壤疏松无明显杂草杂木。使用除草剂需保证树木的安全，确保不发生药害。

④病虫害防治：积极预防，加强巡查，发现病虫害积极防治，效果明显。使用农药严格按操作规程和有关规定进行配比、用量正确，无药害产生。结合修剪及时清理消灭虫蛹、虫茧及有关病原体。

⑤苗木补栽：必须对缺损苗木进行补植。管护期内所有树木缺损死亡的，在适宜时间及时补栽。补栽苗木由发包方提供，在标段内的苗木由承包方负责挖起、包扎、修剪、运输和栽植，并负责管养，直到苗木成活。

⑥林地灌排：根据实际，对绿化树木进行适期适量浇水、喷水，及时抗旱，确保正常生长。因台风、暴雨等灾害天气造成田间积水应在雨后24小时内及时排除。

⑦林带管理：林带管理达“十无”目标：无违建、侵占、滥伐、偷窃、毁林、毁地、垃圾、灾情、放牧和火情。

3.2林带养护考核办法

一、总则

为提高养护单位管养质量，特制定本办法。本办法采取季度考核与日常考核相结合的办法对养护管理质量进行考核。

- 考核机构与职责

（一）、日常考核由业主负责。

（二）、季度考核由业主同监督部门相关人员进行。

三、考核方式及考核程序

绿化管理考核采用日常不定期与季度定期考核相结合。

季度考核：通知→组建考核小组→现场全面考核评分、随机抽检工程量→计算结果→公布结果、发放整改通知书

四、考核时间

- 季度考核在每季度最后一月的20-30日间进行，若遇到特殊情况需要调整考核时间，另行通知。

（二）日常考核为每季度数次，由业主巡视时直接打分。

五、评分细则

执行如东绿丰公司绿化养护管理考核评分细则（见附件）

六、评分办法及结果计算

每季度考核分数采取日常考核与季度考核相结合的办法，其中日常考核平均分数占50%，季度考核分数占50%。计算结果如下：

每季度考核分数=日常考核分数×50%+季度考核分数×50%

其中：日常考核分数=Ʃ日常考核分数/日常考核次数

- 管养费用计量办法

（一）合同金额的10%作为质量保证金。

（二）考核分数采取百分制，养护经费对应每季度考核分数所对应百分比计量。

（三）以85分为基本分，低于基本分的，每少一分在质量保证金中扣500元。

八、奖惩办法

（一）考评得分在60分以下者，发包人有权立即解除合同，没收合同履约保证金，并由承包人赔偿一切经济损失。

（二）养护期内，累计2次季度考核低于75分，根据养护情况，扣除相应的养护费用。

（三）直接扣分类

- 未及时完成业主下达任务的，直接在总得分里扣分，一次扣0.5~2分（0.5一个档次）。

- 因养护管理不当，造成严重影响，或受到上级相关部门点名批评的，直接在总得分里扣分，一次扣0.5~3分(0.5一个档次).

- 发生人员伤亡、财产损失的，直接在总得分里扣分，一次扣1~15分（1分一个档次）。

- 对毁绿占绿的行为，未在第一时间（24小时）内发现、制止和及时报告的，直接在总得分里扣分，一次扣1~15分（1分一个档次）

（四）直接扣费类

1、项目负责人应通讯畅通，并按时参加由业主召集的季度养护检查、工作例会及其他临时通知的须由项目负责人参加的检查、会议，缺席一次扣1000元，未请假擅自缺席的一次扣2000元。业主临时通知的检查或会议，要求法定代表人必须参加的，缺席一次扣2000元。

2、季度养护计划上级不及时，养护档案不完整、不真实，每次扣500元。

3、未经审批同意，擅自砍伐、移植或更换养护范围内的树木，发现一次扣款2000元。并负责恢复原树木，造成树木死亡的，须按双倍的树价赔偿给业主。

4、经媒体曝光、公众监督网等举报，经查实属于养护单位自身原因的，每次扣2000元。

5、管护期间发生重大事故，经核查属实养护单位自身原因的，扣除养护费20000元。

6、日常考核与季度考核后，考核人员提出需要整改问题，汇总后通知相应的养护单位，养护单位应及时整改，如未按时整改的每项一次扣1000元。

7、对于经考核提出需要整改的问题，养护单位未及时整改而影响树木生长时，业主可先交由其他养护单位进行整改，所需费用从承包方的养护费中扣除。

附件：如东绿丰公司绿化养护管理考核评分细则

| 养护 项目 | 建设标准 | 计分办法 | 标准分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 树木 管护 | 林带树木总体生长态势良好、舒展；无枯、死、倒、斜和损伤株；如遇台风等灾害天气造成树木倒伏时，应在灾后24小时内及时扶正、培土及做好支撑。 | 林带树木生长态势不良扣1分；有大面积毁伤每一处扣1分；树木倒、斜未及时扶正支撑扣1分/处；④铁丝等废旧绑礼物未及时去除扣1分/处 | 15 |  |
| 苗木 修剪 | 根据树木习性及时进行修剪、刨芽、除荫孽,并及时将修剪的枝条等清理出林带，确保树木通风透光、球类修剪平滑有型。 | 未能修剪或修剪的枝条未能及时清理，分别扣2分和1分；野蛮修剪，存在毁绿行为现象，扣4分。 | 10 |  |
| 林地 清杂 | 林带表层土壤疏松、无明显杂草和无杂树等，使用除草剂确保对林木无药害、对林木生长和生态环境无影响、对人和生物安全。 | 林带（苗圃）内有明显杂草、杂树扣1分/块（小班）；林带内杂草、杂树等情况雨具发严重的扣2分/块（小班）；出现除草剂药害的扣0.5分/处，症状较重的扣1分/处。 | 15 |  |
| 病虫 防治 | 病虫害防治率和灾害率分别控制在95%以上和2%以下；使用的农药无公害，并对生态环境和生物无影响。 | 林带病虫害症状出现轻微、明显、严重和十分严重现象，分别扣1分、2分、3分和5分/处；未及时清理消灭虫蛹、虫茧及有关病原体扣1分/项;发现病虫害不汇报,扣2分/次。 | 8 |  |
| 苗木 补植 | 必须对缺损苗木在适时进行补植（苗木规格由业主确定），并确保成活率达95%以上。 | 林带发现缺损苗木未能及时补栽的扣2分/处。 | 10 |  |
| 林地 排灌 | 林地排水沟与四周水系畅通,确保能排灌;遇到特殊旱情要及时抗旱；遇到水灾要及时排水（24小时内），确保田间无积水 | - 发现林地排水沟未能完善和清理现象的，扣0.5分/块；（2）发现林带外围水系不畅的，扣1分；（3）雨后林地积水未及时排除或造成树木死亡的分别扣0.5分/处和1分/处。 | 12 |  |
| 林带 管理 | 林带管理达“十无”目标：无违建、侵占、滥伐、偷窃、毁林、垃圾、灾情、放牧和火情。 | 出现“十无”行为不予制止或制止不及时的扣1分/处；出现“十无”行为后未能及时处理的2分/处。 | 20 |  |
| 安全 管理 | 严格遵守林带养护安全操作规程：做好相应安全警示与安全防护，规范使用机械设备与农药等危险物品，遵守交通规则，杜绝不安全的操作与行为，避免农药对周围养殖生物或食源的影响。 | 养护作业时无相应的安全警示与防护措施，或未规范使用机械设备、危险物品，以及养护人员不遵守交通规则的，扣2分/次。用药造成养殖生物或食源影响的，扣2分/起,并负责赔偿损失。 | 5 |  |
| 人员 管理 | 现场负责人坚持在岗管理，通讯畅通；日常考核时到位，准时参加会议、活动；配备足够养护管理作业人员；每800亩配备正常巡护（每天巡护）人员不得少于1人 | 现场负责人无故不在岗管理，或参加会议、活动、日考核等不到位，扣2分/次，通讯不畅扣0.5分/次，参加会议等迟到或早退的，扣1分/次。现场无养护人员，扣1分/次，养护人员不足，扣1分。现场作业人员条件不符合相关法律规定，扣1分 | 5 |  |

- 第三章   投标须知

一、说明

1.本招标文件中所称 “招标人”为如东绿丰园林绿化有限公司，“投标人”为本项目投标单位，“评标小组”为本项目评标组织，“中标人”为本项目中标单位。

2.本招标文件仅适用于本次，解释权归招标人所有。

3、无论投标人成交与否，投标人的投标文件和相关资料概不退还。

二、投标人资格要求

见本项目招标公告。

三、评标办法及成交原则：

1.投标人法定代表人或其授权委托人在投标截止时间前到招标人指定地点递交投标文件、投标保证金。

2.评标小组根据招标文件要求对投标人进行资格性审查，审查主要内容包括：

（1）投标文件数量及密封、标记情况；

（2）投标保证金交纳情况；

（3）投标人及有关证明资料的完整性、真实性。

资格性审查未通过的投标人作无效投标处理。

3. 评标小组对投标人进行符合性审查，审查主要内容包括：

（1）投标文件的有效性和完整性；

（2）投标人和投标文件是否对招标文件作出实质性响应。

符合性审查未通过的投标人作无效投标处理。

4.评标小组宣布合格投标人名单。合格投标人对投标项目作出的报价为有效投标报价。

5.评标基准价=各投标人的有效投标报价的算术平均值

确定中标单位：各投标人的投标报价与评标基准价相比较，报价低于且最接近评标基准价的为中标单位。

如出现两家相同报价的，则采取抽签法确定中标人。

6.中标结果经公示无异议后，招标人向中标人签发《中标通知书》。

7.中标人必须根据《中标通知书》的要求在规定时间内与招标人签订合同。

四、投标报价要求

1.投标人法定代表人或其授权委托人必须按时到招标人指定地点递交投标保证金和投标文件。投标人法定代表人或其授权委托人在过程中签署的文件、资料（含澄清、承诺、报价等）均作为投标文件的组成部分，具有法律效力。

2.投标文件和投标人法定代表人或其授权委托人签署的文件、资料的有效期为自开标之日起45个日历日。

3.本项目为一个完整标的，评标小组不接受不完整的投标报价。

4、报价应包括完成本项目所需的一切费用。

6、报价应书写端正、字迹清楚，不得涂改，涂改无效。评标小组不接受不完整或不正确的报价。评标小组有权将未按规定填写的报价单视为无效报价。

五、投标要求

1. 投标文件：投标供应商必须按照本招标文件要求制作投标文件，投标文件内容见“第四章   投标文件格式”。

2. 投标保证金：投标供应商必须在投标截止时间前向招标人交纳投标保证金，保证金金额为人民币6000元整 。投标保证金必须在投标截止期前与投标文件一起送达开标地点并提交（不要密封在投标文件中）。

投标保证金必须以现金形式递交，招标人不接受其他形式的保证金。

未中标人的投标保证金在评标结束后全部退还（无息），中标人的投标保证金转为履约保证金。

3.存在下列情形之一的，投标保证金将予以没收：

（1）投标人在开标之后放弃或撤销其报价；

（2）中标人在规定期限内未能根据《中标通知书》要求签订合同；

4．投标截止时间：2020年1月16日下午2时30分。

5．投标保证金、投标文件递交时间：2020年1月16日下午2:00-2:30。

投标保证金和投标文件递交地点：江苏东和投资集团有限公司307室（如东县通海路3号） 。

第四章    投标文件格式

- 投标文件的数量、密封及标记

投标文件必须提供“正本”一套、“副本”三套，用档案袋密封，封面注明项目名称、投标人全称、及“正、副本”字样。

- 投标文件内容

投标文件必须按照以下格式制作，并按照序号装订。

以下带*内容必须全部提供，必须加盖投标人红色公章。投标单位应将投标文件正本和所有副本密封。公章仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的投标文件将被作为无效投标。

- *有效的营业执照副本复印件；

- *项目负责人证书复印件；

3.*法定代表人身份证明书原件（格式见附件一）、法定代表人身份证复印件；

4.*法定代表人授权委托书（格式见附件二）；授权代委托人（即代理人）身份证复印件；

5.*报价一览表（格式见附件三）；

6.投标单位认为有必要提供的其它资料。

附件一：

法定代表人身份证明书

单位名称：____________________________________

单位性质：____________________________________

地    址：____________________________________

成立时间：            年        月         日

经营期限：_____________________________________

姓    名：             性别：          年龄：__________

职务：               系：     (投标单位名称)

的法定代表人。

特此证明

投标单位(加盖公章)：_______________________

年      月      日

附法定代表人身份证复印件

附件二：

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书

如东绿丰园林绿化有限公司：

本授权书声明：

我（姓名）      ，系（投标人全称）                     的法定代表人，现授权（姓名）        为我公司的授权委托人（即代理人），以我公司的名义参加2020年如东县县城外环路两侧林带养护工程的投标报价，全权代表我公司处理本次招标的一切事宜。

授权委托人（即代理人）在招标过程中所签署的一切文件、报价、承诺和处理与之有关的一切事项，我均予以承认。

授权委托人（即代理人）无转委权。

授权委托人（即代理人）情况：

姓名：                             职务：

身份证号码：

联系电话：                            传真：

投标单位名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

附授权委托人（即代理人）身份证复印件：

附件三：

报 价 一 览 表

项目名称：2020年如东县县城外环路两侧林带养护工程

单位：人民币  元

| 项目名称 | 面积（亩） | 单价（元/亩） | 合价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020年如东县县城外环路两侧林带养护工程 | 2868 |  |  |
| 合计总价=大写 小写 |  |  |  |

注： 1、本次报价为一次性报价，总价包含本项目一切费用。未按要求填写可视为无效报价。

2、本项目招标控制价为人民币30万元整，本投标报价一览表中投标人的投标报价不得超过30万元，否则按无效投标处理。

投标人：（加盖公章）

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日  期：   年   月   日